ĐỒ ÁN 17 – SƠ ĐỒ & QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Dữ liệu phân cấp và dữ liệu đồ thị trong CSDL quan hệ: ứng dụng mạng xã hội học tập

# 1. Sơ đồ tổng thể

ĐỀ TÀI 17

|

Mạng xã hội học tập

|-- Phân tích: quy tắc nghiệp vụ BR1–BR10 -> EER (chuyên biệt hóa, quan hệ đệ quy)

|-- Thiết kế logic: phụ thuộc hàm -> khóa -> phủ tối tiểu -> 3NF/BCNF (4NF nếu có MVD)

|

|-- Dữ liệu phân cấp

|     |-- Comment nhiều cấp

|     '-- Folder/Document

|

'-- Dữ liệu đồ thị

|-- Friendship (vô hướng) / Follow (có hướng)

|-- Friends-of-friends

|-- Shortest path

|-- Cycle detection

'-- Friend recommendation

|

PostgreSQL (schema chung + dữ liệu kiểm chứng nhỏ + dữ liệu benchmark)

|-- Adjacency List

|-- Path Enumeration / ltree

|-- Nested Set

'-- Closure Table

|

WITH RECURSIVE + bộ truy vấn chuẩn Q1–Q10 + SQL nâng cao Q1–Q12

|

Transaction T1–T3 (thành công, lỗi giữa chừng, cạnh tranh) + thử tải

|

Thiết kế đối tượng: 6 lớp, ODL, OQL, ánh xạ JPQL

|

Neo4j + Cypher

|

Thiết kế vật lý (chỉ mục, EXPLAIN ANALYZE) -> Benchmark -> So sánh -> Kết luận

|

Báo cáo + Slide + Repo + Demo

# 2. Phụ thuộc giữa các đầu ra (đường găng)

Việc phía sau chỉ bắt đầu được khi việc phía trước đã có đầu ra chạy được. Đường găng là: quy tắc nghiệp vụ → EER → phụ thuộc hàm và chuẩn hóa → schema.sql → dữ liệu kiểm chứng → bốn mô hình cây và SQL → benchmark → báo cáo. Vì vậy schema.sql phải chốt trước tuần 6.

| Đầu ra | Cần trước đó | Người làm chính | Người dùng đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Quy tắc nghiệp vụ, EER | Đề bài, tài liệu | TV1 | TV2, TV3, TV4, TV5 |
| FD, chuẩn hóa, lược đồ quan hệ | EER | TV1 | TV3 (viết schema) |
| schema.sql, seed_test.sql | Lược đồ chuẩn hóa | TV3 | TV2, TV4, TV5 |
| Bốn mô hình cây, Q1–Q10 | schema.sql, seed_test.sql | TV2 | TV5 (benchmark) |
| SQL nâng cao, đệ quy | schema.sql, seed_test.sql | TV3 | TV4 (đối chiếu), TV5 |
| Thiết kế đối tượng, OQL | EER, seed_test.sql | TV2 | TV1 (báo cáo) |
| Neo4j, Cypher | Dữ liệu đồ thị, đặc tả truy vấn | TV4 | TV5, TV1 |
| Transaction T1–T3 | add_friend, schema, seed | TV3 | TV4 (thử tải), TV5 |
| Chỉ mục, benchmark | Script từ TV2–TV4 | TV5 | TV1, cả nhóm |
| Báo cáo, slide, demo | Mọi đầu ra ở trên | TV1 | Giảng viên |

# 3. Luồng công việc chuẩn

| Bước | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 – Hiểu đề | Đọc yêu cầu đề tài, chuẩn đầu ra chung, thang điểm, tài liệu tham khảo; chốt phạm vi và câu hỏi nghiên cứu. |
| 2 – Mô hình nghiệp vụ | Xác định User, quan hệ, nhóm, post, comment và folder; viết quy tắc nghiệp vụ và xác định hướng của Friendship/Follow. |
| 3 – Thiết kế dữ liệu | EER → phụ thuộc hàm → khóa → phủ tối tiểu → 3NF/BCNF → schema quan hệ, khóa và ràng buộc; xét 4NF. |
| 4 – Chốt dữ liệu cây | Chọn Comment/Folder làm đối tượng để triển khai 4 mô hình. |
| 5 – Dữ liệu kiểm chứng | Nạp bộ dữ liệu nhỏ có đáp án tính tay; mọi truy vấn phải khớp đáp án trước khi đo. |
| 6 – Implement 4 tree models | TV2 triển khai; các thành viên review và dùng cùng dataset. |
| 7 – Bộ query cây và SQL nâng cao | Chạy cùng một bộ Q1–Q10 trên từng mô hình; TV3 viết Q1–Q12, trigger, hàm, thủ tục, SQL động. |
| 8 – Recursive SQL | TV3 xử lý graph với WITH RECURSIVE; kiểm soát depth/visited. |
| 9 – Đối tượng và OQL | TV2 thiết kế 6 lớp, ODL, OQL; ánh xạ JPQL nếu dùng ObjectDB. |
| 10 – Neo4j | TV4 import graph và viết Cypher cho các bài toán đã chọn. |
| 11 – Transaction | TV3 viết T1–T3; TV4 chạy thử tải; ghi thứ tự đọc/ghi từng phiên. |
| 12 – Thiết kế vật lý và benchmark | TV5 chọn chỉ mục, chạy dữ liệu kích thước tăng dần, lưu kết quả và môi trường. |
| 13 – Phân tích | So sánh query complexity, update cost, performance, dung lượng và tính phù hợp. |
| 14 – Đóng gói | TV1 ghép report; mọi thành viên kiểm tra phần kỹ thuật; TV5 kiểm tra chạy lại từ repo sạch. |
| 15 – Demo và bảo vệ | Chạy lại từ script sạch; trình bày một luồng từ dữ liệu → query → benchmark. |

# 4. Sơ đồ phối hợp 5 thành viên

| Mã | Nhận đầu vào | Tạo đầu ra | Bàn giao cho |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 | Toàn bộ yêu cầu | Scope, quy tắc, EER, FD, chuẩn hóa, biên bản, báo cáo tổng | Cả nhóm |
| TV2 | Schema + tree requirements | 4 tree models + Q1–Q10; 6 lớp, ODL, OQL | TV3, TV5, TV1 |
| TV3 | Lược đồ chuẩn hóa + dữ liệu | schema.sql, Q1–Q12, Recursive SQL R1–R4, transaction T1–T3 + test cases | TV4, TV5, TV1 |
| TV4 | Graph dataset + query spec | Neo4j/Cypher + comparison data + kết quả thử tải | TV5, TV1 |
| TV5 | Scripts từ TV2–TV4 | Dữ liệu, chỉ mục, benchmark + charts + experiment log + README | TV1, cả nhóm |

# 5. Cấu trúc thư mục Git đề xuất

de-tai-17/

├── README.md                    (hướng dẫn chạy lại từ đầu)

├── docs/

│   ├── spec.md                  (quy tắc nghiệp vụ, từ điển dữ liệu)

│   ├── eer.drawio

│   ├── meeting_minutes/         (biên bản họp)

│   └── experiment_log/          (nhật ký thực nghiệm)

├── normalization/

│   ├── fd_list.md

│   ├── closure_minimal_cover.md

│   ├── fd_check.sql

│   └── mvd_4nf.sql

├── database/

│   ├── schema.sql

│   ├── constraints.sql

│   ├── seed_test.sql            (dữ liệu kiểm chứng nhỏ)

│   └── seed_bench.sql           (sinh dữ liệu lớn)

├── tree_models/

│   ├── adjacency_list/

│   ├── path_enumeration/

│   ├── nested_set/

│   └── closure_table/

├── sql_advanced/

│   ├── q01_q08_select.sql

│   ├── q09_trigger.sql ... q12_dynamic.sql

│   └── embedded/

├── recursive_sql/

│   ├── friends_of_friends.sql

│   ├── shortest_path.sql

│   ├── cycle_detection.sql

│   └── recommendation.sql

├── transactions/

│   ├── t1_success.sql

│   ├── t2_rollback_savepoint.sql

│   ├── t3_concurrent/

│   └── pgbench/

├── oo_model/

│   ├── class_diagram.drawio

│   ├── schema.odl

│   ├── oql_queries.md

│   └── jpql_mapping.md

├── neo4j/

│   ├── import/

│   └── cypher/

├── benchmark/

│   ├── data/

│   ├── scripts/

│   └── results/

├── report/

└── slides/

# 6. Quy trình một query từ lúc làm đến lúc đưa vào báo cáo

1. Xác định bài toán và input/output kỳ vọng.

2. Viết query trên dữ liệu kiểm chứng nhỏ để kiểm tra logic; so với đáp án tính tay.

3. Kiểm tra trường hợp biên: root, node không có con, depth giới hạn, cycle hoặc dữ liệu trùng.

4. Chạy trên các kích thước dữ liệu benchmark.

5. Lưu query, cấu hình chạy và kết quả thô.

6. Tạo bảng/biểu đồ.

7. Giải thích nguyên nhân của kết quả; phân biệt số đo thực tế với nhận xét lý thuyết.

8. Đưa kết quả vào report và chuẩn bị một case demo có thể chạy lại.

# 7. Quy trình một thí nghiệm (benchmark hoặc transaction)

| Bước | Việc cần làm |
| --- | --- |
| Khai báo | Mã thí nghiệm, mục tiêu, giả thuyết, câu hỏi cần trả lời. |
| Chuẩn bị | Ghi môi trường (phiên bản, CPU, RAM, ổ đĩa); tạo dữ liệu bằng script có seed cố định; chạy ANALYZE. |
| Chạy | Một lần chạy nóng rồi 5–10 lần đo; với transaction ghi thứ tự đọc/ghi và mức cô lập của từng phiên. |
| Thu thập | Lưu kết quả thô, EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS), log lỗi (mã 40001, 40P01, 23505). |
| Kiểm tra tính đúng | Sau mỗi lần chạy, truy vấn kiểm tra nhất quán (ví dụ friend_count khớp số bạn thực tế) phải trả 0 dòng lỗi. |
| Ghi nhận | Điền nhật ký thực nghiệm: dữ liệu, lệnh chạy, kết quả, nhận xét, hạn chế. |
| Đưa vào báo cáo | Bảng hoặc biểu đồ + giải thích; tách số đo khỏi phân tích lý thuyết. |

# 8. Quy trình Git, review và họp nhóm

- Mỗi thành viên làm trên nhánh riêng, mở pull request nhỏ (một chủ đề), TV1 merge sau khi có ít nhất một review chéo.

- Thay đổi schema: báo cả nhóm, cập nhật schema.sql và seed_test.sql, chạy lại toàn bộ test trước khi merge.

- Họp nhóm ngắn mỗi tuần (khoảng 30 phút): mỗi người nói đã xong gì, sắp làm gì, vướng gì; TV1 ghi biên bản và cập nhật mốc.

- Cuối mỗi tuần: tất cả script đã merge phải chạy được từ CSDL sạch bằng README.

- Trước hạn nộp 1 tuần: đóng băng schema, chỉ sửa lỗi; TV5 chạy thử toàn bộ từ máy sạch và ghi các lỗi tái lập.

# 9. Chuẩn bị demo và nộp bài

## Kịch bản demo 5 phút

☐ Tạo CSDL sạch và nạp schema + dữ liệu kiểm chứng (30 giây).

☐ Chạy bốn mô hình cây cho cùng một truy vấn cây con, cho thấy cùng kết quả (1 phút).

☐ Chạy WITH RECURSIVE: bạn của bạn, đường ngắn, phát hiện chu trình (1 phút).

☐ Chạy một kịch bản transaction có lỗi giữa chừng hoặc tranh chấp hai phiên (1 phút).

☐ Mở bảng benchmark đã có sẵn và chỉ ra một kết quả đáng chú ý cùng lời giải thích (1,5 phút).

☐ Kết luận khi nào chọn mô hình cây nào và khi nào chọn Neo4j (30 giây).

## README tối thiểu

- Yêu cầu môi trường (PostgreSQL, ltree, pg_trgm, Neo4j, Python) và phiên bản.

- Lệnh tạo CSDL, nạp schema, nạp dữ liệu kiểm chứng và dữ liệu benchmark.

- Lệnh chạy từng nhóm truy vấn, kịch bản transaction, benchmark và nơi lưu kết quả.

- Ghi chú giới hạn đã biết và cách xử lý lỗi thường gặp.

# 10. Những điểm không được làm sai

- Không chỉ làm một mô hình cây rồi nói lý thuyết về ba mô hình còn lại: đề tài yêu cầu nghiên cứu và triển khai 4 cách lưu cây.

- Không gọi mọi truy vấn đệ quy là graph query; phải chỉ ra anchor, recursive part và điều kiện dừng.

- Không so sánh PostgreSQL và Neo4j chỉ bằng cảm nhận; phải nêu rõ query, dữ liệu và phép đo.

- Không benchmark bằng dữ liệu không ghi kích thước hoặc không có script tái tạo.

- Không để phần benchmark tách khỏi phần query: mỗi kết quả phải biết đang đo thao tác nào.

- Không dùng nhiều schema khác nhau giữa các thành viên mà không có lý do.

- Không để đến tuần cuối mới ghép source và report.

- Không coi phụ thuộc hàm tìm được từ dữ liệu là đúng nghiệp vụ nếu chưa có lập luận; không kết luận chuẩn hóa chỉ bằng cảm giác.

- Không bỏ qua phần transaction hoặc phần đối tượng/OQL vì đề tài trông thiên về cây và đồ thị: chuẩn đầu ra chung yêu cầu cả hai.

- Không đặt yêu cầu tái hiện dirty read trên PostgreSQL (READ UNCOMMITTED chạy như READ COMMITTED); báo cáo kết quả đã quan sát được, không chép từ lý thuyết.

- Không nhầm OQL với JPQL/JDOQL của công cụ triển khai; phải trình bày riêng OQL rồi ánh xạ.

- Không kết luận một mô hình “luôn tốt hơn”; kết luận phải gắn với dữ liệu, cấu hình và loại thao tác đã thử.

# 11. Tài liệu tham khảo được nhóm cung cấp

- Elmasri & Navathe – truy vấn đệ quy/phân cấp, chuẩn hóa, CSDL đối tượng, transaction.

- Silberschatz, Korth, Sudarshan – CSDL và truy vấn nâng cao.

- SQL Antipatterns – “Naive Trees”.

- PostgreSQL Documentation – Recursive Query / WITH RECURSIVE, ltree, Transaction Isolation, EXPLAIN.

- Neo4j Cypher Manual.

- SNAP – Stanford Network Analysis Project.

Nguyên tắc cuối: một dataset chung → một quy ước schema chung → nhiều cách biểu diễn/truy vấn → đo lường → so sánh → kết luận. Đây là xương sống để 5 người làm song song mà cuối cùng vẫn thành một đồ án.